## Slide 1: Smart Systems

## Slide 2: Verwerking feedback projectplan
Beschrijving bij onze deeltaken toegevoegd
Sprints in orde gebracht
Timers toegevoegd

## Slide 3: Uitwerking project
Features bedenken
  Pinkers
  Sensor laten rondkijken
  Geluid bij achteruit rijden
  Besturing via een joystick
Begonnen met alle mogelijke componenten te zoeken.
  In labo opzoeken en testen
  Bestellen van de juiste componenten

## Slide 4: Uitwerking project
Projectplan en Trello opstellen
Auto laten rijden via seriële commando’s
  Ging goed
  H-brug werkte zonder problemen
RF-module laten communiceren met de arduino
  Problemen ondervonden met 3,3 V voeding van arduino

## Slide 5: Uitwerking project
Pinkers installeren
  Werkte na een namiddag zoals we het wilde
MP3-Trigger
  Geluid zoeken en bewerken
  Gemakkelijk kunnen implementeren
Programmeren van de sturing

## Slide 6: Uitwerking project
Testen van de Servo-motor
Testen van Sonische sensor
  Probleem met de Time-Out
PCB ontwerpen

## Slide 7: Nog uit te werken
Bestaande code opkuisen, aanvullen met sensorcode
MP3 –Trigger op het werkende voertuig plaatsen
Eindverslag maken

## Slide 8: DEMONSTRATIE